Rapport technique n°5

SAE 5.01 — Développement d’une application mobile de reconnaissance d’objets avec Intelligence Artificielle

Projet : SneakScan — Application de reconnaissance de sneakers

Date : 14/11/2025

Lieu : IUT Metz

Membres du projet :

BRAHMIA Noureddine

RAHUEL Bastien

BOUCHATROUCH Kaiss

## 1. Bilan du script de collecte d’images

Cette semaine, nous avons finalisé le développement du script de scraping permettant d’extraire automatiquement des images de sneakers depuis plusieurs sources.

Le script est globalement une réussite, il fonctionne comme prévu et a permis de constituer rapidement un dataset initial.

Cependant, il a tout de même été nécessaire d’effectuer un tri manuel.

En effet, certaines images n’étaient pas adaptées :

- mauvaise qualité ou trop pixelisées,

- angles inutiles ou redondants,

- images qui ne représentaient pas exactement le modèle souhaité.

Ce travail de sélection manuelle par les membres de l’équipe a permis de constituer un dataset final propre, cohérent et exploitable pour l’entraînement du modèle.

## 2. Organisation et réunions d’équipe

Cette semaine a également été marquée par une réunion globale de l’équipe, essentielle pour consolider l’ensemble de l’avancement.

Nous avons pu :

- faire un point complet sur le travail déjà réalisé ;

- analyser les risques liés à la suite du projet ;

- planifier clairement les prochaines étapes, notamment le début du développement de l’application.

Nous arrivons désormais à un moment clé du projet :

le commencement du développement de l’application mobile.

Il était donc indispensable de s’assurer que toute l’équipe possède la même vision, la même roadmap et la même compréhension des enjeux techniques.

## 3. Réflexion concernant l’hébergement

Un autre point important évoqué durant la réunion concerne l’hébergement de la future application et des différents services associés.

Plus nous avançons, plus il apparaît risqué de vouloir tout héberger au même endroit, car cela pourrait :

- surcharger les serveurs,

- ralentir l’application,

- compliquer la maintenance,

- créer des dépendances techniques non souhaitées.

Nous sommes donc en train d’étudier différentes plateformes d’hébergement (backend, fichiers, modèle IA…) afin d’équilibrer la charge et garantir une application fluide et scalable.

## 4. Choix du modèle d’Intelligence Artificielle

Après plusieurs jours de recherches comparatives, nous avons finalement sélectionné MobileNetV3 comme architecture IA principale.

Ce choix s’explique par plusieurs raisons majeures :

- Rapidité

MobileNetV3 est optimisée pour les appareils mobiles et embarqués, ce qui garantit des prédictions très rapides.

- Modèle léger

Sa taille réduite permet une exécution directement sur smartphone, sans serveur externe, ce qui diminue fortement la latence.

- Facilité d’entraînement

Le modèle est simple à réentraîner sur un dataset personnalisé — ce qui correspond exactement à nos besoins pour spécialiser l’IA sur la reconnaissance de sneakers.

- Très bon niveau de précision

MobileNetV3 est déjà entraînée sur des millions d’images d’objets du quotidien. Cela constitue une excellente base pour détecter des formes et textures similaires à celles des chaussures.

- Idéal pour notre projet

Nous allons affiner ce modèle pour l’orienter spécifiquement vers la reconnaissance de paires de sneakers, ce qui est parfaitement adapté à l’objectif final de l’application.

## 5. Conclusion

Cette semaine a permis de :

- valider le dataset grâce à un script fonctionnel et un tri manuel essentiel,

- consolider la coordination au sein de l’équipe,

- réfléchir sérieusement à la stratégie d’hébergement,

- choisir une architecture IA fiable, performante et adaptée au mobile.

Nous sommes désormais prêts à entamer la prochaine étape cruciale :

le développement concret de l’application mobile SneakScan.